| Planning week | Week 38 & 39 |
| --- | --- |
| Datum / begin- en eindtijd | 14-09-2009 27-09-2009 Elke vrijdag samen van 9:00 tot 17:00 |
| Projectgroep | Dehuisrekeningsite.nl / Huisrekeningonline |
| Aanwezig | Rob van Nuenen, Frank van Gasteren, Vincent de Jong, Ivo Hunnink |
| Planner | Frank van Gasteren |
| Bron | Overview.docx |

Mededelingen

Frank is niet aanwezig op 25 September

Lunchlijst

| Datum | Naam |
| --- | --- |
| 18-09-2009 | Vincent |
| 25-09-2009 | Ivo |

Acties en Besluiten

Activiteitenlijst

| actie-nr | actie | naam | Oude Status | Huidige Status | deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend |  |  |  |  | NOTK |
|  | benaming op website/acroniemen lijst maken | Rob | 0% | 0% |  |
|  | aanmeldprocedure | Rob/Ivo | 75% | 90% |  |
| Beheer |  |  |  |  |  |
|  | beheer > uitwerken |  |  |  |  |
|  | layout maken | Chidero | 0% | 0% |  |
|  | overviewdocument | Vincent/Frank | 50% | 60% |  |
|  | iDeal implementatie beschrijven | Frank | 15% | 15% |  |
|  | Financieel Invoeren Beschrijving | Vincent/Frank | 15% | 100% |  |
|  | Financieel Invoeren Programmeren | Rob/Ivo | 0% | 10% |  |
|  | Financieel Overzichten Beschrijving | Vincent/Frank | 0% | 90% |  |
|  | Financieel Overzichten Programmeren | Rob/Ivo | 0% | 0% |  |
|  | Welkomsscherm programmeren | Rob/Ivo | 0% | 85% |  |
| Huisrekening Online |  |  |  |  |  |
|  | KvK opzet maken | Frank | 50% | 100% |  |
|  | HO Briefhoofd/Email etc. aanmaken | Vincent/Frank | 0% | 75%% |  |
| Systeem Algemeen |  |  |  |  |  |
|  | back > beveiliging inputvelden |  | 90%? | 100% |  |
| Huidig Systeem | Vraag van gebruiker over ex huisgenoot | Vincent | 0% | 0% |  |

Besluitenlijst

| besluit-nr | besluit (trefwoord) | beschrijving | datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrijdag contract tekenen kvk | Het overeengekomen contract vrijdag tekenen bij KVK | 18-09-2009 |